招标编号：PZH-JS-SG-17

金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

招标文件

招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

日  期：2021年3月

目录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	15

第四章  合同条款及格式	23

第五章 发包人要求	39

第六章  投标文件的格式	50

# 第一章 招标公告

项目名称：金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

项目所在地区：四川省攀枝花市西区

1．项目概况

1.1项目概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距在建的观音岩水电站坝址28.9km，下距规划的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

根据本工程应发挥的作用，结合本河段开发任务和开发情况，拟定金沙水电站开发任务为以发电为主，同时兼有供水、改善城市水域景观和取水条件、对观音岩进行反调节等。金沙水电站为Ⅱ等大（2）型工程，挡水、泄洪和电站等主要建筑物为2级建筑物，次要建筑物为3级建筑物，水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。金沙水电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，校核洪水位1025.30m；水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，死库容0.738亿m³；电站装机容量560MW，多年平均发电量为25.07亿kW·h。

根据《中华人民共和国渔业法》第四章第三十二条规定，“在鱼、虾、蟹洄游通道建闸、筑坝，对渔业资源有严重影响的，建设单位应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施”。2006年1月9日国家环境保护总局办公厅下发了《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]11号），会议纪要要求“在珍稀保护、特有、具有重要经济价值的鱼类洄游通道建闸、筑坝，须采取过鱼措施。对于拦河闸和水头较低的大坝，宜修建鱼道、鱼梯、鱼闸等永久性的过鱼建筑物；对于高坝大库，宜设置升鱼机，配备鱼泵、过鱼船，以及采取人工网捕过坝措施。”在金中规划环评批复中，也明确要求“尽快进行过鱼设施最优方案比选模拟、实验与实施效果研究”。

金沙水电工程大坝的建设，阻隔了河流连续性，导致河流开放、连续的系统在能量流动、物质循环及信息传递等方面发生一系列的改变，使生活其中的鱼类生存所需的生境条件、水文情势发生变化，最终对鱼类资源产生影响。洄游或鱼类其它活动可能被延迟或终止，鱼类生境破碎化，导致鱼类种群遗传多样性下降和经济鱼类品质退化等。因此，为了保护调查河段鱼类资源，恢复河流生物多样性，过鱼设施的建设是十分必要的。

过鱼设施的运行监测是进行鱼类观测和过鱼目标分析，保证鱼道有效运行的重要手段。因此，需对鱼类的洄游规律、生活习性以及鱼道水力学特征参数等进行监测，为鱼道的有效运行提供参考依据。

2.招标范围

（1）金沙水电站鱼道建设与设计符合性研究；

（2）金沙水电站鱼道内部过鱼效果监测；

（3）金沙水电站鱼道PIT试验。

3.服务期限

本招标项目服务期限为合同签订生效之日后24个月内完成全部咨询服务内容，移交全部项目成果至委托方并通过验收。

4.投标人资格要求

本项目采用资格后审方式评审，投标人应同时具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格，且为一般纳税人。

（2）具有承担过鱼道勘察设计或鱼道过鱼效果研究服务业绩。

（3）拟投入的项目负责人（或技术负责人）具有高级及以上技术职称，且具有类似服务工作经历。

（4）未在国家相关管理机构（包括中国执行信息公开网shixin.court.gov.cn、国家发展和改革委员会信用中国www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单内。

5.招标文件的获取

有意参加投标者，请于2021年3月6日开始登录四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

6.投标文件的递交

（1）投标文件的递交截止时间：2021年3月27日10时（北京时间）。

（2）投标文件递交地点：四川省攀枝花市西区建福巷88号508会议室。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

招标公告在四川省能投攀枝花水电开发有限公司网站（发布公告的所有媒介名称）上发布。

8.联系方式

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地    址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：杨先生

电    话：028-80583502，0812-3151239

传    真：/

四川省能投攀枝花水电开发有限公司

2021年3月5日

# 第二章  投标人须知

#### 1  投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 地 址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 |
| 2 | 招标项目名称 | 金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 服务期限 | 合同签订之日起24个月内完成全部咨询服务内容，移交全部项目成果至委托方并通过验收 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 在提交投标文件截止时间16天前 |
| 10 | 分包 | 禁止转包、违法分包或借用资质投标 |
| 11 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 12 | 投标有效期 | 招标截止日期后 90日历天 |
| 13 | 签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标工程量清单需全部盖鲜章。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本 2 份；装有投标文件电子文档及正本扫描件的U盘1份。 |
| 15 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、年月日。 |
| 17 | 是否授权评审委员会直接确定中标人 | 否，推荐中标候选人的数量： 1～3 个。 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金。 |
| 19 | 招标控制价 | 无。 |
| 20 | 履约保函 | 不提供。 |

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 3. 合格的投标人

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人或事业单位法人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照或事业单位法人资格证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评审委员会有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### 4. 招标费用

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### 7. 答疑会

7.1 根据招标项目和具体情况，若有必要召开，将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

### 8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### 9．计量单位

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 招标货币

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### 11．联合招标

11.1不允许联合体参与投标

### 12．知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

2、报价表

3、资格审查资料

4、近3年经审计的财务报表

5、近5年以来承担同类项目业绩一览表

6、项目管理机构组成表

7、拟派主要人员情况表

8、实施方案

9、其他资料

### 14．投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 15．投标保证金

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19. 投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标接受邮寄的投标文件。

### 20.招标流程

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。

20.2 评审委员会对投标人提交的投标文件进行符合性评审、资格审查；

20.3 评审委员会按照投标人中报价最低的原则或综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### 21.投标文件的修改

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### 22. 定标原则

根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

### 26. 履行合同

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 27. 废标的情形

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）其他未实质性响应招标文件的。

### 28. 投标人不得具有的情形

投标人参加招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先。 |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致 |
|  |  | 签字盖章 | 投标文件按照招标文件要求经投标单位盖章和单位负责人签字 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 开标记录 | 报价应与投标文件一致。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 |  | 符合投标人须知相关规定 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 本款修改如下： （1）商务部分：20分。 （2）技术部分：20分。 （3）价格部分：60分。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见附件三：价格评审 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见附件三：价格评审 |
| 2.2.4（1） |  | 商务评分标准 | 详见附件一：商务评分表 |
| 2.2.4（2） |  | 技术评分标准 | 详见附件二：技术评分表 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价 | 详见附件三：价格评审 |
| 2.2.5 |  | 不平衡报价的调整。招标人保留在不改变投标人投标总报价（经算术错误改正的投标总报价）的前提下对投标人的不平衡报价作出调整的权力。 |  |
| 3.2.1 |  | 本款修改如下： 3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素、分值和2.2.1目规定的权重对商务文件部分计算出得分 A； （2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素、分值和2.2.1目规定的权重对技术文件部分计算出得分 B； （3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素、分值和2.2.1目规定的权重对投标报价计算出得分 C； |  |
| 3.2.3 |  | 本款修改如下：投标人得分=A+B+C |  |

附件一商务评分表

商务评分表

| 商务 部分 评分 标准(20) | 投标文件的符合性 | 检查投标文件在内容与项目上的完整性，针对投标人提出的非实质性商务偏差，评价其是否合理。（合理得1-4分，不合理得0分） | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人业绩 | 审查投标人的以往业绩情况，以及用户的证明材料（承担过1个鱼道勘察设计或鱼道过鱼效果研究服务业绩得基本分4分，每增加一个相关业绩得2分。最高得10分） | 10 |
|  | 企业信誉 | 供应商信用评价结果分为A、B、C三个等级（A得2-3分，B得1-2分，C得0-1分） | 3 |
|  | 财务状况 | 评价投标人近3年财务状况（优得2-3分，良得1-2分，差得0-1分） | 3 |

附件二：技术评分表

技术评分表

| 组织机构与人力资源 | 本项目团队配置的人员数量、专业、素质、经验及结构合理性（优得4分，其余情况酌情扣分） | 4 |
| --- | --- | --- |
| 项目服务重点和难点的分析与对策 | 对项目服务重点和难度分析合理性与系统性（优得3分，其余情况酌情扣分） | 3 |
| 服务方案、技术路线及投入设备 | 服务方案、技术路线及投入设备是否合理可行，能否满足本项目实施需要（优得5分，其余情况酌情扣分） | 5 |
| 监测方案 | 监测方案内容的完整性、针对性和可行性（优得5分，其余情况酌情扣分） | 5 |
| 服务保障措施 | 服务、质量保障措施是否合理可行，能否满足本项目实施需要（优得3分，其余情况酌情扣分） | 3 |

附件三：价格评审

投标报价评比得分按下表计算：

| 报价 部分 评分 标准（60) | 投标报价 | 采用所有有效报价（经初步评审合格的投标文件的总报价；报价有修正的，以修正后的价格为准） 的最低价格为评标基准价 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作为评标基准价的有效报价得满分；与评标基准价相比，其有效报价每增加 1%，扣 1 分（不足1%按直线插入法计算）； |  |

## 1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2．评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3．评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对咨询服务方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明

或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

第一节	合同书

金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

合同书

### 合同编号：

发包人（甲方）：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

承包人（乙方）：

日期：2021年 月

##### 第一部分	技术服务合同书

金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

合同书

发包人（甲方）：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

承包人（乙方）：

经公开招投标程序，根据《金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测招标文件》（招标编号：PZH-JS-SG-17）的招标结果，乙方为中标人。现依据招标文件、投标文件及相关文件的内容，就乙方承包甲方发包的“金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测工作”相关事宜。经双方协商同意签订本合同，以明确各方的责任和义务，并共同遵守。

1.承包工作范围及内容

1.1 工作范围：金沙水电站鱼道建设与设计符合性研究；金沙水电站鱼道内部过鱼效果监测；金沙水电站鱼道PIT试验。

1.2乙方负责如下工作内容

根据《金沙环评报告书》及相关要求，金沙水电站鱼道过鱼效果监测主要工作包括但不限于以下内容：

（1）在各种运行条件下，对鱼道进口部位的流速、流态以及进口附近区域的环境流场进行监测，确定鱼道进口的位置、数量是否适宜，鱼类能否聚集在进口附近；观测分析最有利的进鱼条件；

（2）对集鱼渠和电站尾水下游的流速流态以及下游水位波动等进行观测，观测下游水位波动对鱼道进口水流条件和鱼类寻找进口的影响；观测集鱼渠的集鱼效果；

（3）观察进入鱼道的鱼类种类组成、数量、规格、发育状况以及生活习性等；记录进鱼量最大的时候和过鱼季节；

（4）在各种运行条件下对鱼道池室内部的流速、流态等进行监测，确定池室内流场分布情况；观察鱼类的上溯路线以及通过隔板和休息池的情况；观测鱼类的上溯速率和局部水流现象对鱼类上溯的影响；

（5）在各种运行条件下，对鱼道出口部位的流速流态进行观测，观测上游水位变化对鱼道出口水流条件、进水量和鱼类进入水库的影响。

2.工期

自本合同签订之日起至   年   月   日止（24个月内），乙方应当在工期内完成全部咨询服务内容，移交全部项目成果至甲方并通过验收。

3.下列文件均为本合同的组成部分：

1.协议书

2.合同洽谈纪要（若有）

3.投标函及投标函附录；

4.招标文件；

5.技术标准和要求；

6.投标文件；

7.其他组成合同的文件；

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4.合同总价及承包方式

4.1合同总价

本项目合同总价（含税）为（小写）¥           元（大写：           ）。其中不含税价格为（小写）：¥             元，税金为：¥             元。

本合同总价已包括乙方为完成合同规定的全部工作所需的一切直接费、间接费、利润、税金，并考虑了合同明示和暗示规定由乙方承担的其他全部风险（其中包括物价、利率、税率、汇率及各类规费等政策与市场因素变化的风险）所发生的一切费用。不含税价格部分为固定价，在合同有效期内不作任何调整，不因市场价格变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

4.2合同承包方式

本合同价款为包干价，除本合同约定款项外，甲方无需向乙方支付任何费用。

4.3 甲方一般纳税人增值税专票信息:

单位名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91510403590460698H

单位地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号   电话：0812-3151250

开户行：中国建设银行攀枝花西区支行	 账号：51001627438059555666

- 5.支付

- 本合同价款以人民币支付，采用银行转账方式。

- 本合同正式生效，甲方向乙方支付合同总价的30%。

- 乙方完成现场工作，并且向甲方提交总结报告，甲方向乙方支付合同总价的40 %。

5.4本合同项由甲方组织验收，经甲方和专家组验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 30 %。

5.5本合同每次结算款支付前，乙方应按甲方要求提交结算申请及与该次结算金额等额的增值税专用发票，经甲方审核合格之日后30天内予以支付。若乙方未提供合法足额有效的增值税专用发票或未提供相应的付款材料的，甲方有权拒绝或者延迟付款，并不承担任何违约责任。

- 6.双方的一般义务

- 甲方的义务

- 甲方应及时向乙方提供与本合同相关业务的资料、信息，并对其真实性负责。

- 甲方应按《技术条款》第1.2条向乙方提供开展工作必要的便利条件。

- 甲方负责协调乙方开展咨询服务所需与甲方所属单位或部门之间的关系，提供必要的人员协助配合。

- 甲方应按本合同约定按期向乙方支付合同价款。

- 甲方应按本合同规定对乙方工作质量进行检查考核，并负责对专项咨询服务成果的验收。

- 本合同规定的应由甲方承担的其他义务。

- 乙方的义务

- 乙方应根据国家法律、法规和本合同规定的条款，依法维护甲方的合法权益，严格遵守甲方及其上级单位相关管理制度的规定及管理要求。

- 乙方应保证投入本合同的项目团队成员固定。除不可抗力原因外，乙方不得对项目经理进行调换，项目团队成员确需调整时应事先征得甲方书面同意，否则按乙方违约处理。

- 乙方应按本合同约定完成全部工作内容，保证满足合同要求。

- 乙方开展项目工作期间，应根据乙方相关管理制度的规定，接受甲方指导、监督。

- 乙方应妥善保管甲方提供与本项目有关的全部资料，并在咨询服务工作完成后完好无损地归还甲方，不得擅自存留复制品。

- 乙方应为其投入本合同工作的所有人员投保工伤保险、人身意外伤害保险，负责对其人员进行安全管理，保证其人身、财产安全。乙方的工作人员若遭受人身伤害、财产损失等，均由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何责任，甲方承担责任的，有权向乙方追偿，甲方应诉所产生的的费用和实现债权所产生的的诉讼费、律师费、保全担保费、保全费、差旅费等一切费用由乙方承担。

- 本合同规定的应由乙方承担的其他义务。

- 7.考核与验收

甲方将根据《技术条款》相关要求对乙方咨询服务进行日常考核，并对咨询服务进行成果验收。

- 8.税费缴纳

- 乙方应按国家现行法律、法规、国务院有关部门规章以及地方法规和规章的规定缴纳与本合同有关的一切税费，其所需税费已包含在合同总价中。

- 本合同增值税应采用一般计税方法计税。

- 9.知识产权及保密

- 本合同履行中所产生的知识产权（其中含科技成果及科技报奖）由合同双方共有，并共同享有包括占有、使用、处分、收益、署名等权利，任何一方未经对方书面许可，均不得提供给不相关的第三方使用。

- 乙方应保证甲方免于承担因本合同履行或甲方使用本合同项目技术文件而涉及任何知识产权侵权的诉讼和索赔，否则由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

- 合同双方对本合同履行中涉及的保密资料均负有保密义务。因泄密造成的损失和责任由责任方承担。

- 10.不可抗力

- 不可抗力是指合同双方在签订合同时无法预见、无法避免及无法克服的客观事件，包括严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。

受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，尽快将发生的不可抗力的情况书面通知对方，并在7天内用特快专递将有关当局出具的证明文件提交给对方审查确认，受影响的一方同时应尽量设法减少这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

- 合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同履行时，可相应延迟合同中受影响部分的履行时间，其延迟时间相当于不可抗力影响的时间。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同的履行时，双方对由此产生的经济损失均不得向对方提出索赔要求，乙方也不得因不可抗力的影响而要求调整合同价格。若因不可抗力的影响致使合同全部或部分无法如约履行时，应由双方协商变更或解除合同。

- 若因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行合同方的相应责任。

- 11.违约责任

- 若乙方未按本合同要求投入项目团队成员，视为乙方违约，从该事项发生之日起，至乙方纠正并经甲方认可之日止，乙方应按1000元/天向甲方支付违约金。

- 若乙方未按合同约定开展工作，乙方应按照1000元/次向甲方支付违约金。

- 若乙方违反本合同14.2条规定进行转让或分包，乙方应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

- 若因乙方提交的咨询成果存在缺陷对甲方造成不良后果的，乙方应按    5000元/次向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。

- 乙方逾期提交咨询成果的，视为乙方违约，从逾期之日起至提交合格的咨询成果之日止，乙方应按5000元/天向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。逾期7日仍未纠正违约行为的，甲方有权拒付本合同任何应付价款。

- 若乙方遗失或损毁甲方提供的用于本合同工作的有关资料，应承担赔偿责任。

- 若甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，应按中国人民银行同期贷款利率、逾期未付金额和逾期时间向乙方支付违约金。

- 12.争议解决

12.1在本合同履行过程中，合同双方若发生争议时，双方应尽量通过友好协商解决。若协商后仍不能达成协议时，则可向成都仲裁委员会提出仲裁。

12.2在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，本合同双方仍应继续履行本合同。

- 13.合同终止

- 本合同有效期内，若遇国家有关法律、法规、规章变化或甲方上级单位政策发生重大调整或不可抗力致使本合同工作全部或部分暂停，直至终止本合同时，双方应协商解决。

- 乙方无正当理由未履行本合同义务时，甲方将向乙方发出指示，若乙方仍未按要求纠正时，则甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

- 乙方拒绝接受甲方的检查、监督，甲方有权终止本合同。

- 本合同约定的双方义务全部履行完毕且无任何遗留问题后，合同自然终止。

14.附则及其他

- 14.1 乙方应当按照本合同约定以及《金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测招标文件》（招标编号：PZH-JS-SG-17）“第五章 发包人要求”，按时、保质保量完成合同约定工作内容。

14.2 本合同经甲乙双方签字并盖章后正式生效。本合同正本二份，双方各一份；副本八份，甲方执六份，乙方执二份；合同正、副本均具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署栏）

| 发包人（甲方）：四川省能投攀枝花水电开发有限公司(公章) | 承包人（乙方）：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人法定代表人 (或委托代理人)： | 法定代表人 法定代表人 (或委托代理人)： |
| 日期： | 日期： |
| 地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号：91510403590460698H | 纳税人识别号： |
| 开户银行：中国建设银行攀枝花西区支行 | 开户银行： |
| 账号：51001627438059555666 | 账号： |

第二节 廉政协议书

根据国家相关法律法规以及有关廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证本项目的高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目甲方（甲方名称）与乙方（乙方名称）签订如下协议：

第一条  甲方和乙方双方的权利和义务

1．严格遵守党和国家有关法律法规以及行业有关规定。

2．严格执行合同，自觉按合同办事。

3．双方的业务及活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设的有关管理规章制度。

4．建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5．发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6．发现对方严重违反本协议书条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

1．甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2．甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3．甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。

4．甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方施工合同有关的经济活动。

第三条  乙方的义务

1．乙方不得向甲方工作人员行贿，不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2．乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3．乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

4．乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公品等。

第四条  违约责任

1．甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方将建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。

第五条本协议书作为合同附件，与合同具有同等的法律效力。

发包人（甲方）：	承包人（乙方）：

法定代表人或	法定代表人或

授权代表签字：	授权代表签字：

日      期：               	日      期：

第三节 安全协议书

安全协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

为了进一步明确甲乙双方安全生产职责、权利和义务，切实搞好工程建设的安全文明生产，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规和行业规定以及甲乙双方签订的合同，经甲乙双方友好协商，特签订如下安全生产协议：

一、甲方职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关甲方的安全要求。

2、依法对安全文明施工进行监督管理，及时传达国家及地方安全法规指令，参加现场安全文明施工管理工作例会、组织年度安全管理总结会以及编制安全工作管理目标。

3、按《金沙水电站安全文明施工管理办法》参与监理单位组织的各项安全检查。

4、配合一般及以上安全事故的调查和处理，及时向政府主管部门报告。

二、乙方职责：

1、乙方安全生产管理应实现如下指标：

（1）不发生重伤及以上事故。

（2）不发生地质灾害责任事故。

（3）不发生一般及以上火灾事故。

（4）不发生负主要责任的重大及以上交通事故。

（5）不发生重大施工机械设备损坏事故。

（6）不发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中有关乙方的安全要求。全面负责所承包工程的安全生产管理，接受监理单位、甲方及有关部门的监督管理。

3、建立健全并认真落实安全生产责任制度、安全文明施工教育培训制度、隐患排查治理制度等安全生产规章制度和安全操作规程，提高全员的安全意识和安全技能。对使用的劳务人员进行安全文明施工培训、教育，并为其不安全文明施工行为承担责任。

4、建立健全适应工程需要的安全管理机构，按照国家有关规定配置专职（兼职）安全生产管理人员，负责对现场的安全生产进行监督检查, 按照“零容忍”“、“五落实”要求进行隐患治理，隐患排查治理常态化。

5、在编制施工组织设计时，应制定相应的现场安全文明施工管理措施和计划、劳动防护、地质灾害防治和汛期防洪度汛措施等，经监理单位批准后实施，落实相应经费。乙方的一切施工活动必须有安全措施，并在施工前进行交底，严格规范施工。重大方案实施前应经监理单位审批，并报甲方备案，在实施过程中，乙方施工管理人员、安全管理人员和监理必须亲临现场，不得擅自离开。

6、严格遵守有关水土保持、环境保护法律法规的规定，并按照设计要求、水土保持方案报告书（表）、环境影响评价报告书（表）及批复意见，做好水土保持工作，采取有效措施，防止或减少环境污染。

7、根据施工特点制定本单位的应急预案，建立应急救援组织、配备救援人员及必要的应急救援器材、设备，定期组织演练。

三、甲方有权对在安全文明生产工作中不称职的乙方项目管理人员或安全管理人员提出撤换。

四、乙方未认真执行国家、地方及甲方有关安全生产的规定和本协议，甲方有权按《金沙水电站安全文明施工管理办法》对乙方进行处罚；后果严重的，甲方有权终止合同。

五、奖励及处罚

1、全面实现安全管理目标的，按照甲方有关规定给予乙方奖励。

2、因乙方的责任导致人身伤亡事故的，乙方除承担相应法律责任和经济责任外，第一次每重伤一人给予乙方贰万元处罚；每工亡一人给予乙方十万元处罚；年度内连续发生事故的，加倍处罚，同时对乙方施工资格进行重新评审。

3、因乙方责任导致的非人员伤亡火灾事故、机械设备事故、道路交通事故的，每一起一般事故给予乙方贰万元处罚，较大事故的给予乙方陆万元处罚，重大事故给予乙方十万元处罚，特大事故给予乙方十五万元处罚。

4、因乙方责任，发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故，乙方除承担相应法律和经济责任外，甲方每次给予乙方三万至十万元处罚。

5、若乙方实际安全措施费用、环保与水土保持费用投入低于工程量清单所列费用或国家、行业规定的，甲方有权对投入不足的费用扣减支付。

6、 乙方以任何形式与从业人员订立协议，企图免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，每人次给予乙方一万元处罚。

六、凡因乙方的责任发生较大及以上安全事故的，除按上述第五条给予处罚外，甲方有权撤消乙方的项目经理，并取消今后参加公司后续工程施工的投标资格。

七、上述各条款所涉及处罚，均在国家及各级地方职能部门处罚之外，由乙方向甲方缴纳或由甲方从乙方工程款中扣除。

八、上述各条款未尽事宜，可由双方协商解决。本协议的解释权归甲方。

九、本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。本协议书与合同协议书份数相同，经双方签署后生效。

甲方：四川省能投攀枝花水电            乙方:

开发有限公司 （签章）                   （签章）

法人（委托代表）签字：                法人（委托代表）签字：

年     月     日                    年     月     日

# 第五章 发包人要求

- 1.项目概况及发包人提供的条件

- 1.1项目概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距在建的观音岩水电站坝址28.9km，下距规划的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

根据本工程应发挥的作用，结合本河段开发任务和开发情况，拟定金沙水电站开发任务为以发电为主，同时兼有供水、改善城市水域景观和取水条件、对观音岩进行反调节等。

（1）发 电

金沙水电站正常蓄水位为1022m，库容系数0.019%，具有日调节性能。电站装机容量560MW，多年平均发电量25.07亿kW·h，保证出力207MW，同时建设条件良好、技术经济指标较优，可为四川电网特别是攀枝花市提供大量优质电力电量，能更好地满足攀枝花市能源增长的需要。

（2）供 水

金沙江攀枝花河段是攀枝花城区生产用水、居民生活用水的主要水源。金沙库区排污口和市政及工业企业取水口，排污口、取水口交错分布，存在饮水安全隐患。目前攀枝花市政府与观音岩水电站建设业主协商达成一致，观音岩水库将向攀枝花市提供居民生活用水。因此，金沙水库将承担向攀枝花市提供工业用水任务，工业用水仍由攀枝花市现有取水口从金沙库区河道内直接提取。

（3）改善河段城市水域景观和取水条件

兴建金沙水电站，壅高库区河道水位，形成较开阔和稳定的水面，库区河段水位日变幅基本控制在2m以内，有利于突出城市的水际线、营造亲水环境；也改善了库区众多取水设施的取水条件。水位稳定还有利于形成和保护沿江绿化带。同时，金沙水库利用其调节库容在观音岩水电站降低出力时增补河段流量，有利于加速下游河段污染物的稀释和扩散，改善下游水质。

（4）对观音岩水电站下泄非恒定流进行反调节

兴建金沙水电站，可对上游观音岩水电站下泄非恒定流进行反调节：减少库区水位变幅、减缓流量的剧烈变化；利用日调节库容1120万m³，释放观音岩水电站的供水基荷流量、增加其调度的灵活性。

（5）其 他

金沙水电站建成后，正常蓄水位1022m时回水长度28.9km。建设金沙工程对改善库区的航运条件具有一定作用，结合攀枝花市旅游业的发展，还可以发展金沙库区旅游航运。

金沙水电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，校核洪水位1025.30m；水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，死库容0.738亿m³；电站装机容量560MW，多年平均发电量为25.07亿kW·h。

根据《中华人民共和国渔业法》第四章第三十二条规定，“在鱼、虾、蟹洄游通道建闸、筑坝，对渔业资源有严重影响的，建设单位应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施”。2006年1月9日国家环境保护总局办公厅下发了《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]11号），会议纪要要求“在珍稀保护、特有、具有重要经济价值的鱼类洄游通道建闸、筑坝，须采取过鱼措施。对于拦河闸和水头较低的大坝，宜修建鱼道、鱼梯、鱼闸等永久性的过鱼建筑物；对于高坝大库，宜设置升鱼机，配备鱼泵、过鱼船，以及采取人工网捕过坝措施。”在金中规划环评批复中，也明确要求“尽快进行过鱼设施最优方案比选模拟、实验与实施效果研究”。

金沙水电工程大坝的建设，阻隔了河流连续性，导致河流开放、连续的系统在能量流动、物质循环及信息传递等方面发生一系列的改变，使生活其中的鱼类生存所需的生境条件、水文情势发生变化，最终对鱼类资源产生影响。洄游或鱼类其它活动可能被延迟或终止，鱼类生境破碎化，导致鱼类种群遗传多样性下降和经济鱼类品质退化等。因此，为了保护调查河段鱼类资源，恢复河流生物多样性，过鱼设施的建设是十分必要的。

过鱼设施的运行监测是进行鱼类观测和过鱼目标分析，保证鱼道有效运行的重要手段。因此，需对鱼类的洄游规律、生活习性以及鱼道水力学特征参数等进行监测，为鱼道的有效运行提供参考依据。

- 1.2发包人提供的条件

1.2.1现场的用水用电设施由受承包人自行解决，相关费用包含在合同总价中，发包人不再单独支付。

1.2.2现场通讯均由受承包人自行解决，相关费用包含在合同总价中，发包人不再单独支付。

1.2.3现场办公、生活和仓库用房及场地，由承包人自行解决，相关费用包含在合同总价中，发包人不再单独支付。

- 2.合同工作范围及服务期

- 2.1合同工作内容

根据金沙环评报告书相关要求，金沙水电站鱼道过鱼效果监测主要工作内容如下，但不仅限于一下内容：

（1）在各种运行条件下，对鱼道进口部位的流速、流态以及进口附近区域的环境流场进行监测，确定鱼道进口的位置、数量是否适宜，鱼类能否聚集在进口附近；观测分析最有利的进鱼条件；

（2）对集鱼渠和电站尾水下游的流速流态以及下游水位波动等进行观测，观测下游水位波动对鱼道进口水流条件和鱼类寻找进口的影响；观测集鱼渠的集鱼效果；

（3）观察进入鱼道的鱼类种类组成、数量、规格、发育状况以及生活习性等；记录进鱼量最大的时候和过鱼季节；

（4）在各种运行条件下对鱼道池室内部的流速、流态等进行监测，确定池室内流场分布情况；观察鱼类的上溯路线以及通过隔板和休息池的情况；观测鱼类的上溯速率和局部水流现象对鱼类上溯的影响；

（5）在各种运行条件下，对鱼道出口部位的流速流态进行观测，观测上游水位变化对鱼道出口水流条件、进水量和鱼类进入水库的影响。

- 2.2服务期

本招标项目服务期限为合同签订生效之日后24个月，计划时间为2021年1月1日至2022年12月31日。其中2021年1-2月为工作准备期，2021年3-6月为现场工作期，2021年7-10月为数据整理和阶段性成果标高编写期。2021年11-12月为阶段性成果报告提交和修改期。2022年1-2月为第二年度工作准备期，2022年3-6月为现场工作期，2022年7-10月为数据整理和总结报告编写期，2022年11-12月为总结报告提交和修改期。

- 3.服务标准与要求

- 3.1一般要求

3.1.1承包人在投标文件中应详细说明项目实施方案，方案要求切实可行，符合金沙水电站的实际情况。

3.1.2 在满足招标文件要求的前提下，承包人可根据创优申报要求或自身优势增加与投标相关内容。

3.1.3 已有设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼道过鱼监测设备 | 2 | 套 |
| 2 | 流速水位监测模块 | 4 | 套 |

- 3.2服务标准

3.2.1 项目管理要求

承包人中标后，应在项目开始前认真研究本项目服务需求，完善项目实施方案，在项目实施过程中按要求向招标人提交项目实施的工作简报及项目执行过程的其他相关文档，对可能影响项目质量、效果和进度的重大问题应及时与招标人和项目单位进行沟通。

3.2.2 项目人员要求

承包人向建设单位派出具有相应资质及足够数量的专业技术人员，包括项目总负责人，项目专家、项目经理、相关专业技术人员等，其中：项目监测期中，派至建设单位的人员不少于6人，每人到场服务时间平均不得低于30工作日，其中项目负责人到场服务时间不得低于20个工作日。

人员资质方面，要求项目负责人、项目专家、项目经理应具备生物学，生态学或环境学副高及以上技术职称。相关专业技术人员应具备相关专业的中级及以上技术职称。

3.2.2.1咨询人员配备

(1)项目经理及项目副经理

1）具备生物学，生态学或环境学高级以上技术职称；

2）身体健康。

(2)各专业技术人员(涵盖生物学，生态学或环境学，项目管理及软件开发等专业)；

1）具有生物学，生态学或环境学中级及以上专业技术职称；

2）身体健康。

3.2.3 项目完成时间

除因发包人原因外，自合同签订之日起受承包人24个月内完成全部咨询服务内容，移交全部项目成果至委托方并通过验收。

- 3.3鱼道过鱼效果监测方法

- 为了保障金沙水电站过鱼效果监测工作的开展，现推荐以下工作方案。实际工作中以保障监测成果为主，可不限于此方案。

- 3.3.1鱼道进口附近水域鱼类集群效果观测

- 建议利用可成像水声学设备对鱼道进口附近鱼类集群情况进行观测，统计鱼类数量，种类和规格。鱼类种类和规格可利用鱼道进口附近渔获物采样的方法进行开展。

3.3.2金沙水电站鱼道建设与设计符合性研究

（1）鱼道池室尺寸测量

利用激光测距水平仪和钢角尺等工具对鱼道池室的长度，宽度，深度和竖缝宽度进行测量，根据设计参数复核鱼道理论与实际结果的符合性。

（2）鱼道池室内部水力学监测

利用ADV、流速仪等设备对鱼道池室内部关键部位的流速进行监测，尤其关注竖缝处的流速大小，对比竖缝流速与设计流速差异。

（3）池室流场模拟

通过收集鱼道内部实测流速数据和尺寸数据，利用流场模拟软件对鱼道池室进行流畅模拟，对于池室实际流场与设计流场之间的差异。

3.3.3金沙水电站鱼道内部过鱼效果监测

- 鱼道内部视频观测

利用水下视频、鱼道观察室视频观测系统或者水声学成像设备对鱼道进出口段典型监测断面进行监测，分别统计不同监测断面的过鱼时间，种类，数量，规格和通行方向等数据。

- 鱼道运行工况监测

一般选择与视频观测相同的区域，利用在线流速仪，在线流量计，水温传感器等设备对观测断面的流速，流量和水位进行观测。同时记录电站坝上水位，坝下水位，下泄流量和鱼道进出口闸门运行工况。

- 鱼道内部水质监测

利用温度计，溶氧仪，浊度仪等设备对鱼道内部水温，溶氧和浑浊度等水质指标进行监测。

- 鱼道内部渔获物采样

在鱼道内部布置捕鱼装置或者利用堵截法采样等方式，对鱼道内部鱼类资源进行统计，详细记录鱼类捕获位置，时间，种类，数量和规格等信息。为鱼道内部视频观测中鱼类种类统计提供辅助。

3.3.4金沙水电站鱼道PIT试验

（1）坝下渔获物调查

将坝下1000m水域，根据实际情况分为不同区域，在各区域中利用三层刺网和地笼等工具进行渔获物采集，详细统计渔获物采集地点，种类，数量，规格等信息。同时收集电站运行工况，详细记录坝上水位，坝下水位，下泄流量，机组发电情况和泄洪闸调度情况等信息。

（2）鱼道进口进鱼效果监测

在鱼道各进口布置PIT监测设备，在过鱼季节，选择电站典型运行工况，在坝下放流试验鱼，建议3-4月和5-6月各放流1次，每次放流数量不低于200尾。试验期间，详细记录电站运行工况，包括坝上水位，坝下水位，下泄流量，机组发电情况和泄洪闸调度情况等信息。试验鱼种类主要为主要过鱼对象。

（3）鱼道内部通过性试验

在鱼道进口段和鱼道出口段等典型区域布置PIT监测设备，在鱼道内部放流试验鱼，建议3-6月每月放流1次，每次数量不少于100尾。试验鱼种类为主要过鱼对象。试验期间详细记录电站运行工况和鱼道运行工况。电站运行工况包括坝上水位，坝下水位，下泄流量，机组发电情况和泄洪闸调度情况等信息；鱼道运行工况包括鱼道内部运行水位和鱼道进出口闸门调度工况。

- 成果与验收

- 4.1研究成果与要求

（1）提交金沙水电站鱼道过鱼效果监测与评估报告

（2）提出鱼道优化改造建议

（3）提出鱼道运行优化方案

（4）组织项目审查，并且通过专家验收

### 4.2 成果提交及服务期

（1）2021年2月20日前，由承包人向发包人提交工作实施方案；

（2）2021年12月30日前，由承包人向发包人提交阶段性工作报告；

（3）2022年6月30日前，由承包人向发包人提交监测总结报告；

（4）2022年12月31日前，由承包人组织项目审查，并且按照专家意见完成修改，提交最终监测报告给委托方。

### 4.3 报告编制及成果审核

（1）报告的编制应符合国家和地方现行有效的法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；

（2）报告编制依据的基本资料应完整、准确、充分、可靠；

（3）报告的分析等应当充分全面，结论可靠；

（4）报告编制深度应满足水电站竣工阶段环保专项验收的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

（5）受托方提交的所有报告成果满足合同技术条款要求，确保报告在水电站竣工阶段环保专项验收中获得环保主管部门认可。

# 第六章  投标文件的格式

金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

投标文件

(招标编号：)

投标人：（盖公章）

日期：    年   月   日

## 第1章 开标一览表

项目名称： 金沙江金沙水电站鱼道过鱼效果监测

招标编号：

| 投标人名称 | 投标保证金 （有/无） | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年   月    日

## 第2章 投标函

#### 投标函

项目名称：

招标编号：

1.我方已仔细研究了                               （招标文件名称）的全部内容，愿意以人民币：¥           （大写）                元整的总报价（分项报价见后面表）按招标文件规定的条件和要求实施合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2.我方提交的报价书在报价截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在报价文件有效期内不撤回报价文件，除招标文件另有规定外，不修改报价文件。

3.若我单位中选：

（1）我方保证在收到招标人的通知后，按要求的期限，及时派代表前往约定的地点签订合同。

（2）随同本报价书提交的辅助资料中的任何部分，经招标人确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证接到招标人通知后尽快组织人员开展工作，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4.我方完全理解你方不保证报价最低的招标响应人能被选中。

投标人：                             （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日    期：

## 第3章 法定代表人身份证明书及授权委托书

3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （单位全称）

年       月       日

3.2授权委托书

授权委托书

（招标人名称）     ：

本人    （姓名）   （居民身份证号码：              ）系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托    （被委托人姓名、职务）   （居民身份证编号：              ）为我单位的委托代理人，并代表我单位就   （招标项目名称）  （合同编号：          ）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书尾所示，授权人均认可，承担一切责任。

本授权委托书有效期内转委托无效。

本授权书有效期：自本授权委托书签发之日起开始生效。

授权委托单位：       （名称）

法定代表人：       （姓名）

委托代理人：       （姓名）

本授权书签发日期：______年_____月_____日

（重要提醒：本授权委托书签发日期应在投标截止日期之前）

附：委托代理人简况

姓名：__________________    年龄：_______    性别：________

职务：__________________

（委托代理人居民身份证复印件粘贴处）

居民身份证编号：________

通讯地址：______________

邮编：__________________

电话：__________________

## 第4章 投标保证金

投标保证金信息表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人单位全称 |  |
| 投标保证金种类/金额（万元） |  |
| （投标保证金）开户银行 | 银行： 省 市/县 分行 支行 营业部 |
| （投标保证金）账号 |  |
| 备 注 |  |

注：①此表的信息应与投标保证金的电汇底单上信息完全一致，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

②投标人应仔细填写本表，并与投标保证金银行电汇底单一起密封提交。开户银行资料请详细列明具体银行、省、市、分行、支行或营业部等，不可简化，以便于投标保证金退还。

附：投标保证金银行电汇底单复印件

## 第5章 投标人资格证明文件（格式）

- 5.1投标人基本情况

- 投标人名称及其他

公司法定名称：__________________________________________

公司成立时间：__________________________________________

企业性质：_____________________________________________

企业经营范围：__________________________________________

上级主管单位：__________________________________________

企业股权结构：__________________________________________

注册地址：______________________________________________

基本开户银行账号：______________________________________

电话/传真：____________________________________________

联 系 人：______________________________________________

职    务：______________________________________________

- 公司组织

①主要管理人员：

法人代表______________________________________________

总经理________________________________________________

财务经理______________________________________________

②公司净资产（人民币万元）__________________________________

③员工总人数______________________________________________

注：应附投标人一般纳税人资格证明、营业执照副本及其年检合格的证明等材料的复印件。

- 主要人员简历表

对拟投入本项目的主要人员均应按照下表格式编制和提交主要人员简历表。

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 本项目中任职 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职务、职称 |  |  | 执业或职业资格证（名称及证号） |  |  |
| 毕业院校及所学专业 |  |  | 从业年限 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目（含正在实施和已完成项目） |  | 担任职务 | 从事该项目的时间 | 委托人及联系电话 |

注：①上表的“参加过的项目（含正在实施和已完成项目）”栏内，应填报项目的名称、所在地、项目特征、合同总价等内容。

②对于每个主要人员的简历表，均应附身份证、执业或职业资格证、学历证的复印件；对于项目经理需提供委托人出具的项目经历证明资料、中标通知书复印件或合同协议书复印件。

- 5.2近年内完成的和正在实施及新承接的项目情况表（2016～2020年）

近年内完成的和正在实施及新承接的项目一览表

| 编号 | 项目名称 | 项目主要内容及特征 | 委托人名称 | 合同总价（万元） | 起始日期 | 结束日期 | 项目负责人 | 委托人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近年内完成的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 正在实施及新承接的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①上表中的每个项目，均应附该项目的委托人出具的证明资料、中标通知书复印件或合同协议书复印件。

- 上述提及的近年，均以本项目招标公告的投标人资格条件中有关业绩要求为准。

- 5.3近年财务状况资料

- 基本账户开户银行情况

| 基本账户开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 邮编： |

注：附基本账户开户许可证复印件

- 近年财务状况表

近年财务状况主要指标表

| 财务指标 |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产营运状况指标 | 总资产周转率 |  |  |  |
|  | 应收账款周转率 |  |  |  |
|  | 存货周转率 |  |  |  |
|  | 固定资产成新率 |  |  |  |
| 盈利能力指标 | 销售利润率 |  |  |  |
|  | 净资产收益率 |  |  |  |
|  | 总资产报酬率 |  |  |  |
| 偿债能力指标 | 资产负债率 |  |  |  |
|  | 流动比率 |  |  |  |
|  | 速动比率 |  |  |  |
| 成长能力指标 | 资产保值增值率 |  |  |  |
|  | 销售增长率 |  |  |  |
|  | 销售利润增长率 |  |  |  |

注：①填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

②应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（要求加盖审计章并附审计报告或其他证明材料，复印件须清晰可认，幅面与原件一致，不得缩小）。

③上述提及的近年，均见投标文件格式专用条款的相应约定。

5.4企业履约信誉证明材料

投标人应提交投标人所在行业的信用评价权威机构出具的企业信用等级证书或证明。

- 第6章 报价表

6.1报价表说明

  - 投标人应按招标文件投标人须知有关规定及本报价表的内容及格式要求，并结合招标文件所有条款及条件的要求，完整填写报价表中各项内容。凡未填写单价、合价的项目，其所需全部费用均视为已计入报价表中其他已填写项目的单价、合价及总报价内。

  - 本报价表中的单价、合价及总报价均已包括乙方为完成合同规定的全部工作所需的一切直接费、间接费、合理利润、税金及物价波动的风险，并考虑了合同明示和暗示规定由乙方承担的其他全部风险所发生的一切费用。

  - 投标人应将所有报价表文字说明（其中含投标文件格式专用条款中对报价表说明的补充、修改等全部内容）附在报价表中一并提交。

6.2报价表

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼道建设与设计符合性研究 |  |  | 见附表1 |
| 2 | 鱼道内部过鱼效果监测 |  |  | 见附表2 |
| 3 | PIT试验 |  |  | 见附表3 |
| 4 | 投标总报价（1+2+3） |  |  |  |
| 5 | 其中，增值税 | 税率 % |  | 投标人注明税率及税金合价 |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年   月    日

附表1

分项报价表

单位：元

| 项目名称：鱼道建设与设计符合性研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| - 一 | - 服务人员费 |  |  |  |  | - 投标人可根据自身情况完善该项目 |
| - 1 | - 项目负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| - 2 | - 主要技术负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| - 3 | - 普通技术人员 | 人月 |  |  |  |  |
| - 4 | - 其他工作人员 | 人月 |  |  |  |  |
| 二 | 仪器使用费 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 三 | 管理费 |  |  |  |  | （一+二）*投标比例 |
| 四 | 利润 |  |  |  |  | （一+二+三）*投标比例 |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 六 | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 增值税销项税额=税前工程造价*增值税适用税率 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年   月    日

附表2

分项报价表

单位：人民币元

| 项目名称：鱼道内部过鱼效果监测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| - 一 | - 服务人员费 |  |  |  |  | - 投标人可根据自身情况完善该项目 |
| - 1 | - 项目负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| 2 | 主要技术负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| 3 | 普通技术人员 | 人月 |  |  |  |  |
| 4 | 其他工作人员 | 人月 |  |  |  |  |
| 二 | 仪器使用费 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 三 | 现场施工费 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 四 | 消耗型器材费用 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 五 | 管理费 |  |  |  |  | （一+二+三+四）*投标比例 |
| 六 | 利润 |  |  |  |  | （一+二+三+四+五）*投标比例 |
| 七 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 八 | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 增值税销项税额=税前工程造价*增值税适用税率 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年   月    日

附表3

分项报价表

单位：元

| 项目名称：PIT试验 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| - 一 | - 服务人员费 |  |  |  |  | - 投标人可根据自身情况完善该项目 |
| - 1 | - 项目负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| - 2 | - 主要技术负责人 | 人月 |  |  |  |  |
| - 3 | - 普通技术人员 | 人月 |  |  |  |  |
| - 4 | - 其他工作人员 | 人月 |  |  |  |  |
| 二 | 仪器使用费 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 三 | 现场施工费 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 四 | 消耗型器材费用 |  |  |  |  | 投标人可根据招标文件技术文件要求完善此项目 |
| 五 | 管理费 |  |  |  |  | （一+二+三+四）*投标比例 |
| 六 | 利润 |  |  |  |  | （一+二+三+四+五）*投标比例 |
| 七 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 八 | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 增值税销项税额=税前工程造价*增值税适用税率 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位名称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：     年   月    日

- 第7章投标技术文件（格式）

投标人应根据本招标文件要求，编制本项目服务工作大纲，至少应包括以下内容：

#### 6.1本项目重点和难点分析及对策。

6.2施工组织机构设置、项目团队人员配备、设备投入及其它资源投入。

6.3本项目工程实施技术线路、实施方案、总体实施计划、保障措施。

6.4 其它。

- 第8章 随同投标文件提交的其它资料